Bài 1

*Product Owner (PO): “Xin chào mọi người, Sprint này mục tiêu của chúng ta là hoàn thiện tính năng tạo nhóm và quản lý thành viên để hỗ trợ việc tổ chức nhóm hiệu quả hơn.”

*Developer (Dev): “Đây là phần demo: người dùng có thể tạo nhóm mới, thêm thành viên bằng email, và phân quyền quản trị. Ngoài ra, hệ thống sẽ gửi thông báo tự động khi có thành viên mới được thêm.”

*Stakeholder: “Tính năng này khá hữu ích, nhưng tôi đề xuất bổ sung thêm phần tìm kiếm thành viên trong nhóm để dễ quản lý khi số lượng lớn.”

Bài 2

a. Product Backlog Item (PBI)

Title: Bộ lọc thống kê theo ngày trong báo cáo hoạt động

Role – Goal – Benefit:

- As a Trưởng phòng vận hành (Stakeholder)

- I want có thể lọc thống kê hoạt động theo ngày hoặc trong khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: 03/11 hoặc 24 giờ gần nhất)

- So that tôi có thể kiểm tra chi tiết hoạt động của người dùng, thay vì chỉ xem báo cáo gộp theo tuần.

b. Acceptance Criteria (AC)

- AC01:

- Given: Người dùng đang mở màn hình thống kê hoạt động.

- When: Họ chọn một ngày cụ thể (ví dụ: 03/11).

- Then: Hệ thống hiển thị dữ liệu chi tiết của ngày đó.

- AC02:

- Given: Người dùng đang mở màn hình thống kê hoạt động

- When: Họ chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”

- Then: Hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê chính xác trong 24 giờ qua.

- AC03:

- Given: Người dùng đã áp dụng bộ lọc theo ngày hoặc khoảng thời gian

- When: Báo cáo được hiển thị

- Then: Dữ liệu không bị gộp chung theo tuần mà phản ánh đúng phạm vi thời gian đã chọn.

Bài 3

a. Timeline Sprint (Ngày 1 → Ngày 14)

- Ngày 1: Sprint Planning – xác định Sprint Goal và backlog item cần làm.

- Ngày 2–3: Phát triển tính năng “Tạo công việc mới”.

- Ngày 4–5: Phát triển tính năng “Phân công công việc cho thành viên”.

- Ngày 6: Daily Scrum – phát hiện bug trong tính năng phân công.

- Ngày 7–8: Fix bug và kiểm thử nội bộ.

- Ngày 9: Demo thử nghiệm nội bộ – tính năng tạo & phân công công việc.

- Ngày 10–11: Phát triển tính năng “Thống kê tiến độ theo tuần”.

- Ngày 12: Stakeholder gửi yêu cầu bổ sung bộ lọc theo ngày.

- Ngày 13: Sprint Review – demo các tính năng đã hoàn thành.

- Ngày 14: Sprint Retrospective – thảo luận cải tiến quy trình.

b. 5 sự kiện quan trọng đã xảy ra trong Sprint

| Ngày xảy ra | Sự kiện | Mô tả sự kiện | Ảnh hưởng của sự kiện | Bài học rút ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Sprint Planning | Nhóm xác định Sprint Goal: hoàn thiện 3 tính năng chính (tạo công việc, phân công, thống kê). | Tích cực – định hướng rõ ràng cho Sprint. | Sprint Goal rõ ràng giúp nhóm tập trung và tránh lệch hướng. |
| Ngày 6 | Bug phát sinh | Phát hiện lỗi khi phân công công việc: hệ thống không gửi thông báo cho thành viên. | Tiêu cực – mất thêm 2 ngày để fix bug. | Cần viết test case sớm để phát hiện lỗi trước khi tích hợp. |
| Ngày 9 | Demo nội bộ | Nhóm demo thử tính năng tạo & phân công công việc cho Product Owner. | Tích cực – nhận được phản hồi sớm, điều chỉnh UI. | Demo sớm giúp giảm rủi ro và tăng chất lượng sản phẩm. |
| Ngày 12 | Yêu cầu mới | Stakeholder đề xuất thêm bộ lọc theo ngày trong thống kê tiến độ. | Tiêu cực – backlog tăng thêm, ảnh hưởng phạm vi Sprint. | Luôn dự trù khả năng phát sinh yêu cầu mới từ stakeholders. |
| Ngày 14 | Sprint Retrospective | Nhóm thảo luận: bug phát hiện muộn, cần cải thiện quy trình kiểm thử. | Tích cực – đưa ra hành động cải tiến cho Sprint sau. | Retrospective giúp nhóm học hỏi và cải tiến liên tục. |

Bài 4

*Lựa chọn kỹ thuật: Mad – Sad – Glad

*Giải thích:

- Trong tình huống team đang stress, ít giao tiếp và không khí “âm”, Mad – Sad – Glad là kỹ thuật phù hợp nhất vì nó tập trung vào giải tỏa cảm xúc và khuyến khích mọi người chia sẻ thật.

- Kỹ thuật này giúp các thành viên nói ra những điều khiến họ bực bội (Mad), buồn (Sad), và hài lòng (Glad), từ đó tạo không gian an toàn để mở lòng.

- Qua việc phân loại cảm xúc, Scrum Master dễ dàng dẫn dắt nhóm phân tích nguyên nhân gốc rễ của stress và bug dồn cuối Sprint.

- Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hay 4Ls thiên về hành động và phân tích logic, nhưng chưa đủ mạnh để khơi gợi cảm xúc trong bối cảnh tinh thần team đang xuống thấp. Sailboat và Timeline hữu ích cho việc phân tích mục tiêu hoặc dòng sự kiện, nhưng không trực tiếp giải quyết vấn đề cảm xúc và kết nối.

- Vì vậy, Mad – Sad – Glad vừa giúp team giải tỏa, vừa khôi phục tinh thần hợp tác, tạo nền tảng để cải tiến quy trình ở Sprint sau.

Bài 5

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng Tìm kiếm sản phẩm hoạt động đúng theo yêu cầu đã đặt ra trong Sprint Goal.

- Lấy phản hồi từ Stakeholders về mức độ dễ sử dụng, tốc độ tìm kiếm và cách hiển thị kết quả.

- Ưu tiên các cải tiến liên quan đến bộ lọc, giao diện và hiệu năng để đưa vào Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

(B) Nội dung 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner (PO): “Xin chào mọi người, Sprint này chúng ta tập trung vào việc hoàn thiện tính năng Tìm kiếm sản phẩm. Đây là một tính năng quan trọng vì nó giúp người dùng nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn trong hệ thống. Mục tiêu của buổi Review hôm nay là kiểm tra hoạt động thực tế và lắng nghe phản hồi để cải tiến.”

Scrum Master (SM): “Cảm ơn PO. Tôi nhắc lại quy tắc: buổi Sprint Review sẽ kéo dài 45 phút, mọi người có thể đặt câu hỏi hoặc góp ý sau phần demo. Chúng ta tập trung vào sản phẩm, không bàn về cá nhân. Xin mời Dev lead bắt đầu.”

Dev Lead: “Hôm nay tôi sẽ demo tính năng Tìm kiếm sản phẩm. Tôi sẽ trình bày luồng chính: nhập từ khóa, hiển thị kết quả, và thử một tình huống lỗi để mọi người thấy cách hệ thống phản hồi.”

(C) Dev demo tính năng Tìm kiếm sản phẩm

- Dev mở giao diện chính của ứng dụng quản lý công việc, chọn tab Sản phẩm.

- Trên màn hình có ô tìm kiếm, Dev nhập dữ liệu mẫu: từ khóa “Laptop Dell”.

- Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp, gồm tên, giá và trạng thái tồn kho.

- Dev tiếp tục thử luồng chính: nhập từ khóa “Chuột không dây” và chọn bộ lọc theo giá dưới 500k. Kết quả hiển thị đúng sản phẩm thỏa điều kiện.

- Dev mô phỏng tình huống lỗi: nhập ký tự đặc biệt “@@@” vào ô tìm kiếm. Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm, vui lòng nhập lại từ khóa hợp lệ.”

- Dev thử thêm một trường hợp: tìm kiếm với từ khóa “Dell” nhưng không chọn bộ lọc. Hệ thống trả về nhiều kết quả, Dev nhấn vào một sản phẩm để mở chi tiết.

- Kết quả mong đợi: Stakeholders thấy hệ thống phản hồi nhanh, hiển thị rõ ràng, có thông báo lỗi hợp lý, và có thể lọc sản phẩm theo điều kiện.

- Dev kết thúc demo bằng việc nhấn mạnh rằng tính năng đã sẵn sàng để nhận phản hồi và cải tiến thêm về giao diện hoặc bộ lọc nâng cao.

Bài 6

(A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

*Tên: “Sprint 5 – Cùng nhìn lại để tiến lên” Kỹ thuật: Start – Stop – Continue

*Lý do chọn: Kỹ thuật này đơn giản, trực quan, giúp team dễ dàng đưa ra hành động cụ thể. Nó khuyến khích mọi người chia sẻ điều nên duy trì (Continue), điều cần dừng lại (Stop), và điều nên bắt đầu làm (Start). Phù hợp khi team vui vẻ nhưng ít ý kiến cải tiến, đồng thời có nhiều vấn đề về quy trình.

(B) Agenda chi tiết (90 phút)

- Ice-breaker & Check-in (10 phút)

- Scrum Master khởi động bằng một trò chơi nhỏ hoặc câu hỏi vui để tạo không khí thoải mái.

- Nhắc lại Sprint Goal & sự kiện chính (10 phút)

- PO tóm tắt Sprint Goal, Dev lead nhắc lại các vấn đề nổi bật (Daily muộn, spillover, bug muộn).

- Thu thập ý kiến – Start/Stop/Continue (25 phút)

- Mỗi thành viên viết ý kiến lên sticky notes hoặc công cụ online.

- Chia thành 3 cột: Start – Stop – Continue.

- Thảo luận & nhóm ý tưởng (25 phút)

- Cả team cùng phân loại, thảo luận nguyên nhân, chọn ra các điểm quan trọng nhất.

- Xác định Action Items (15 phút)

- Scrum Master dẫn dắt để team thống nhất 5 hành động cụ thể, có người chịu trách nhiệm.

- Kết thúc & cam kết (5 phút)

- Mỗi thành viên nói một câu cam kết hoặc kỳ vọng cho Sprint tiếp theo.

(C) 5 Action Items cụ thể

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Bắt đầu Daily đúng giờ, dùng đồng hồ đếm ngược để kiểm soát thời lượng | Từ Sprint 6, ngay ngày 1 | 90% Daily bắt đầu đúng giờ, kết thúc trong 15 phút |
| Dev Lead | Chuẩn bị danh sách task rõ ràng, tránh spillover bằng cách chia nhỏ User Story | Sprint Planning của Sprint 6 | Số task spillover giảm từ 3 xuống ≤1 |
| Tester | Thiết lập quy trình báo bug sớm (ít nhất 2 ngày trước khi kết thúc Sprint) | Sprint 6 | ≥80% bug được báo trước ngày cuối Sprint |
| Product Owner | Khuyến khích team đưa ra ít nhất 2 ý kiến cải tiến trong Retro | Sprint 6 Retro | Có ≥2 đề xuất cải tiến mới được ghi nhận |
| Cả Team | Áp dụng “Start–Stop–Continue” mini check-in mỗi tuần để theo dõi tiến độ cải tiến | Mỗi tuần trong Sprint 6 | Có ít nhất 1 hành động cải tiến được thực hiện mỗi tuần |

Bài 7

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team... | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Stop Continue | 60–90 phút | Cần hành động cụ thể, nhóm đã quen chia sẻ | Dễ hiểu, trực quan, tạo ra hành động rõ ràng | Ít khai thác cảm xúc, không phù hợp khi team đang căng thẳng | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Có mục tiêu rõ ràng, muốn phân tích rào cản và động lực | Hình ảnh trực quan, dễ liên hệ với tiến trình dự án | Có thể lan man nếu không kiểm soát tốt | 4 |
| Mad Sad Glad | 45–75 phút | Team đang stress, cần giải tỏa cảm xúc và khơi gợi chia sẻ | Tập trung vào cảm xúc, dễ mở lòng, phù hợp khi không khí team “âm” | Ít tạo ra hành động cụ thể nếu không dẫn dắt kỹ | 4 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60 phút | Team cần phản chiếu sâu, đã quen với Retrospective | Khai thác cả cảm xúc và học hỏi, cân bằng giữa phản hồi và cải tiến | Cần thời gian để hiểu rõ từng mục, dễ bị trùng lặp nội dung | 3 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–60 phút | Team muốn cải tiến nhẹ nhàng, không khí ổn định | Dễ áp dụng, khuyến khích cải tiến theo chiều hướng tích cực | Thiếu chiều sâu nếu team không chia sẻ thật | 3 |

Bài 8

(A) Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí?

“Chúng ta tạm dừng 2 phút. Đây là ‘blameless retrospective’: tập trung vào dữ kiện và hệ thống (quy trình, công cụ, phối hợp), không đánh giá cá nhân. Mục tiêu buổi hôm nay là hiểu vì sao bug dồn cuối Sprint, vì sao daily muộn, và thống nhất các cải tiến cụ thể cho Sprint tới. Một người nói, mọi người lắng nghe; nếu thảo luận lệch mục tiêu, mình sẽ gọi ELMO để đưa về trọng tâm.”

(B) Kỹ thuật để mọi người không đổ lỗi cá nhân

- Silent writing + Mad/Sad/Glad: Viết im lặng, phân loại cảm xúc để xả áp trước; yêu cầu mô tả hành vi/quy trình, không nêu tên người.

- Timeline dữ kiện: Ghi sự kiện khách quan theo thời gian, tránh ngôn ngữ phán xét; giúp thấy chuỗi nguyên nhân–kết quả.

- Dot voting: Ưu tiên chủ đề thay vì tranh cãi cá nhân.

- 5 Whys (blameless): Đào sâu nguyên nhân hệ thống; dừng lại khi chạm “chính sách/quy trình/công cụ”.

(C) 3 câu “thần chú” khi có người đổ lỗi

- “Mình nghe thấy sự bực bội ở đây — hãy chuyển câu chuyện sang quy trình: điều gì trong cách làm việc dẫn đến kết quả này?”

- “Chúng ta phê bình hành vi và hệ thống, không phán xét con người. Cụ thể, bước nào cần thay đổi để lần sau tốt hơn?”

- “ELMO: đưa về trọng tâm. Một hành động cụ thể chúng ta có thể làm ngay Sprint tới là gì?”

(D) Action Items giải quyết tận gốc văn hóa đổ lỗi

- Scrum Master – Thiết lập ‘Prime Directive’ + Working Agreement (tuần này)

- Đo lường: 100% team ký cam kết; Retro sau không có gọi đích danh cá nhân trong biên bản.

- Dev Lead – Bật bắt buộc lint/format + PR checklist (trước ngày 3 Sprint tới)

- Đo lường: 100% PR pass lint/format; số comment ‘style’ giảm ≥70%.

- QA Lead – Cut-off testing sớm + Bug triage giữa Sprint (ngày 6 mỗi Sprint)

- Đo lường: ≥80% bug được báo trước ngày cuối; giảm bug dồn cuối Sprint ≥50%.

- Scrum Master – Daily đúng giờ + Timebox 15 phút, talking token (bắt đầu ngày 1)

- Đo lường: ≥90% Daily bắt đầu đúng giờ; không có chen ngang; survey hài lòng Daily ≥4/5.

- Product Owner – Policy ‘No new scope last 2 days’ + Parking lot (áp dụng ngay)

- Đo lường: Số yêu cầu chen ngang giảm ≥60%; không có merge/new scope sau 17h hai ngày cuối.

- Cả Team – Mid-Sprint demo/checkpoint 30 phút (ngày 7)

- Đo lường: Số issue phát hiện muộn giảm ≥50%; số ý tưởng cải tiến mới ≥2/Sprint.

Bài 9

Bài 10