Bài 1

* User Story: Tôi là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc

*Ước lượng Story Points: 5 điểm (mức độ khó trung bình)

*Lý do giải thích:

Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bài 2

* User Story: Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng thanh toán đơn hàng qua các phương thức như thẻ tín dụng hoặc ví điện tử để tôi có thể chọn phương thức thanh toán thuận tiện nhất

*Ước Lượng Story Points:8 điểm

* Lý do giải thích:

Việc thanh toán cần rất nhiều bước tích hợp quan trọng và phức tạp trong web bán hàng. Vì vậy mức độ khó ở mức nâng cao

Bài 3

*User Story: Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.

*Điểm Story ước lượng (Planning Poker):

- Chọn Story Point:

- Phạm Nhật Tân : chọn 5  cho rằng giỏ hàng là chức năng trung bình, cần thêm/xóa sản phẩm.

- Doãn Ngọc Duy: chọn 8  nghĩ rằng phải xử lý nhiều logic hơn (cập nhật số lượng, tính tổng tiền, đồng bộ dữ liệu).

- Dương Đức Lộc: chọn 3  cho rằng chỉ cần thao tác thêm sản phẩm, khá đơn giản.

- Đào Xuân Khánh: chọn 8  đồng ý với B, vì có nhiều bước và cần kiểm thử.

- Mở bài và thảo luận:

- Phạm Nhật Tân: Chỉ cần thêm/xóa sản phẩm, nên tôi chọn 5.

- Doãn Ngọc Duy: Ngoài thêm, còn phải tính tổng tiền, cập nhật số lượng, xử lý trạng thái giỏ hàng

- Dương Đức Lộc: Nếu phạm vi chỉ là thêm sản phẩm thì đơn giản, nên tôi chọn 3.

- Đào Xuân Khánh: Tôi đồng ý với B, vì giỏ hàng thường phức tạp hơn.

*Giải thích và kết quả:

- Điểm Story cuối cùng: 8

- Lý do khác biệt:

- Một số thành viên chỉ nghĩ đến thao tác “thêm sản phẩm” ( 3 hoặc 5 điểm).

- Người khác xem xét toàn bộ chức năng giỏ hàng (8 điểm).

- Sau thảo luận, nhóm đồng thuận rằng phạm vi User Story bao gồm nhiều thao tác, nên chọn 8.

Bài 4

*User Story: Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ngân hàng để có thể dùng được các chức năng thanh toán hay đặt mua online

*Điểm Story ước lượng (Planning Poker):

- Chọn Story Point:

- Phạm Nhật Tân : chọn 3  cho rằng đăng nhập chỉ cần so sánh với kho dữ liệu

- Doãn Ngọc Duy: chọn 5  nghĩ rằng phải xử lý nhiều logic hơn (kiểm tra dữ liệu nhập, dữ liệu người dùng).

- Dương Đức Lộc: chọn 3  cho rằng chỉ cần thao tác đăng nhập, khá đơn giản.

- Đào Xuân Khánh: chọn 5  đồng ý với B, vì đăng nhập còn kèm theo chức năng quên mật khẩu

- Mở bài và thảo luận:

- Phạm Nhật Tân: Chỉ cần đăng nhập nên chọn 5

- Doãn Ngọc Duy: Ngoài đăng nhập, còn phải validate dữ liệu nhập, rồi nếu khách hàng quên mật khẩu thì có thể yêu cầu xác nhận tạo mật khẩu mới

- Dương Đức Lộc: Nếu phạm vi chỉ là đăng nhập thì đơn giản, nên tôi chọn 3.

- Đào Xuân Khánh: Tôi đồng ý với B, vì đăng nhập liên quan rất nhiều dữ liêu sau này nên tôi chọn 5

*Giải thích và kết quả:

- Điểm Story cuối cùng: 5

- Lý do khác biệt:

- Một số thành viên chỉ nghĩ đến thao tác “đăng nhập” ( 3 điểm).

- Người khác xem xét toàn bộ chức năng đăng nhập(5 điểm).

- Sau thảo luận, nhóm đồng thuận rằng phạm vi User Story bao gồm chức năng đăng nhập kèm theo quên mật khẩu validate, nên chọn 5.

Bài 5:

1. Ước lượng bằng Story Points

- Xem lại Product Backlog và chọn các User Stories tiềm năng cho Sprint.

- Dùng dãy số Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) để đánh giá độ phức tạp:

  - 1 - 3: đơn giản, ít rủi ro (ví dụ: chỉnh sửa giao diện nhỏ).

  - 5 - 8: trung bình, có nhiều bước xử lý (ví dụ: thêm chức năng đăng nhập).

  - 13 - 21: phức tạp, nhiều phụ thuộc (ví dụ: tích hợp thanh toán).

2. Thảo luận bằng Planning Poker

- Tổ chức cuộc họp với toàn bộ nhóm phát triển.

- Mỗi thành viên chọn thẻ số tương ứng với mức độ phức tạp họ đánh giá.

- Nếu có sự khác biệt lớn, thảo luận lý do và thống nhất điểm Story cuối cùng.

- Kết quả: mỗi User Story có một Story Point đã được đồng thuận.

3. Xác định Mục tiêu Sprint

- Ví dụ: “Hoàn thành tính năng giỏ hàng và chức năng đăng nhập”.

- Mục tiêu phải cụ thể, đo lường được, và phù hợp với năng lực nhóm.

4. Phân chia công việc thành Tasks

- Chia nhỏ User Stories thành các tasks:

  - Thiết kế UI/UX cho giỏ hàng.

  - Viết API xử lý thêm/xóa sản phẩm.

  - Tích hợp chức năng đăng nhập với cơ sở dữ liệu.

- Ước lượng thời gian/công sức cho từng task (giờ/ngày).

- Đảm bảo phân bổ hợp lý cho các thành viên, tránh quá tải.

5. Dự báo bằng Velocity

- Dựa trên Velocity của Sprint trước (ví dụ: nhóm hoàn thành 25 Story Points).

- Chọn số lượng User Stories có tổng điểm ≤ Velocity.

- Ví dụ: nếu giỏ hàng = 13 điểm, đăng nhập = 8 điểm, tổng = 21 điểm => phù hợp với Velocity 25.

- Điều này giúp nhóm cam kết thực tế và tránh overcommit.

Bài 6:

1. Xác định Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint: “Hoàn thiện chức năng tạo và quản lý công việc cá nhân cho người dùng.”

Giải thích: Đây là một trong những tính năng cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc. Khi người dùng có thể tạo, xem và quản lý danh sách công việc, họ đã có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng vào mục đích chính — quản lý thời gian và công việc hằng ngày.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

User Story 1: “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý những việc cần làm.”

Lý do chọn: Đây là chức năng căn bản nhất để người dùng bắt đầu sử dụng ứng dụng. Không có tính năng này thì ứng dụng không hoàn thành mục tiêu Sprint.

User Story 2: “Là người dùng, tôi muốn xem danh sách tất cả công việc của mình để dễ theo dõi tiến độ.”

Lý do chọn: Sau khi tạo công việc, người dùng cần xem lại và quản lý. Chức năng này bổ trợ trực tiếp cho User Story 1 để hoàn thành mục tiêu Sprint.

3. Phân chia User Stories thành các Task nhỏ

User Story 1: Tạo công việc mới

Tasks:

- Thiết kế giao diện form tạo công việc

- Xây dựng API tạo công việc (backend)

- Kết nối form với API (frontend – backend integration)

- Thêm kiểm tra dữ liệu đầu vào (validation)

- Hiển thị thông báo tạo công việc thành công/thất bại

User Story 2: Xem danh sách công việc

Tasks:

- Thiết kế giao diện danh sách công việc

- Xây dựng API lấy danh sách công việc

- Hiển thị danh sách lên giao diện

- Thêm chức năng lọc/sắp xếp (nếu có)

- Viết unit test cho logic load dữ liệu

4. Ước lượng công việc theo T-shirt Sizes

User Story 1: Tạo công việc mới → Size: Medium

Lý do:

- Gồm cả UI, backend, integration → độ phức tạp trung bình.

- Có xử lý validation và error message nhưng không quá nặng.

- Tính năng nằm trong luồng chính nên khá rõ ràng, ít rủi ro.

User Story 2: Xem danh sách công việc → Size: Medium

Lý do:

- Có phần UI hiển thị + backend API.

- Logic hiển thị danh sách không phức tạp nhưng có thể thêm tính năng lọc/sắp xếp.

- Tính ổn định cao, ít phụ thuộc các phần khác nên phù hợp mức Medium.

Bài 7:

User Story: “Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

1. Chia nhỏ User Story thành các task

Dưới đây là các task được chia dựa trên:

- Quy trình người dùng (User Workflow)

- Bước phát triển kỹ thuật (Development Steps)

- Các thành phần UI – API – Logic xử lý

*Task 1: Thiết kế giao diện form đăng ký (UI Design)

Mô tả: Tạo màn hình chứa các trường: email, password, confirm password, nút “Đăng ký”.

*Task 2: Xây dựng form đăng ký trên frontend

Mô tả: Implement form (HTML/CSS/React/Vue…) và xử lý sự kiện nhập dữ liệu.

*Task 3: Thêm validation phía client

Mô tả: Kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh, xác nhận mật khẩu trùng khớp trước khi gửi API.

*Task 4: Xây dựng API đăng ký tài khoản (backend)

Mô tả: Tạo endpoint / register, xử lý logic:

- Kiểm tra email trùng

- Hash password

- Lưu user vào database

*Task 5: Kết nối frontend với API

Mô tả: Gửi request từ form → API, xử lý response, hiển thị lỗi hoặc thành công.

*Task 6: Viết unit tests cho backend đăng ký

Mô tả:  Kiểm tra các case: email trùng, mật khẩu không hợp lệ, lưu user thành công.

*Task 7: Hiển thị thông báo sau đăng ký (success/error)

Mô tả: Thông báo dạng modal:

- “Đăng ký thành công”

- “Email đã được sử dụng”

- “Mật khẩu không hợp lệ”,...

2. Lý do lựa chọn các task

| Task | Lý do chọn |
| --- | --- |
| Thiết kế UI | Là bước đầu tiên để đội frontend có định hướng rõ ràng. |
| Xây dựng form | Đây là phần giao diện quan trọng để người dùng nhập dữ liệu. |
| Validation client | Giảm lỗi gửi lên server, cải thiện trải nghiệm người dùng. |
| API đăng ký | Thành phần lõi xử lý đăng ký, không thể thiếu. |
| Kết nối frontend–backend | Hoàn thiện toàn bộ luồng đăng ký. |
| Unit tests backend | Đảm bảo chức năng hoạt động ổn định, hạn chế bug. |
| Hiển thị thông báo | Cải thiện UX và giúp người dùng biết trạng thái thao tác. |

3. Ước lượng các task

| Task | Size |
| --- | --- |
| Thiết kế UI | Small |
| Xây dựng form frontend | Medium |
| Validation client | Small |
| API đăng ký backend | Medium |
| Kết nối frontend – backend | Medium |
| Unit tests backend | Medium |
| Hiển thị thông báo | Small |

Bài 8:

1️ .Dữ liệu Sprint trước

- Sprint 1:

  - US1: 5 SP → Hoàn thành

  - US2: 8 SP → Hoàn thành

  - US3: 3 SP → Không hoàn thành

- Sprint 2:

  - US4: 13 SP → Hoàn thành

  - US5: 5 SP → Hoàn thành

  - US6: 8 SP → Không hoàn thành

2️ .Tính Velocity của nhóm

Công thức:

- Velocity = Tổng số điểm Story của các User Stories hoàn thành trong Sprint

  - Sprint 1: 5 + 8 = 13 SP

  - Sprint 2: 13 + 5 = 18 SP

- Velocity trung bình: (Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2) / 2 = (13 + 18) / 2 = 15.5 SP

Nhóm có thể hoàn thành khoảng 15–16 SP mỗi Sprint.

3️ .Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Dựa trên Velocity trung bình 15–16 SP, chọn User Stories có tổng điểm Story khoảng 15–16 SP.

Ví dụ Product Backlog cho Sprint 3:

- US7: 8 SP

- US8: 5 SP

- US9: 3 SP

=> Tổng SP = 8 + 5 + 3 = 16 SP  phù hợp với Velocity trung bình  khả thi hoàn thành Sprint.

Bài 9:

1. Ước lượng công việc bằng phương pháp Story Points

User Story được chọn: “Tạo công việc mới”

Mô tả: Là một người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý các nhiệm vụ của mình.

Ước lượng Story Points: 5 điểm

Lý do chọn 5 điểm:

- Có mức độ phức tạp trung bình:

  - Cần giao diện form nhập liệu,

  - Validation dữ liệu,

  - API backend để tạo task,

  - Xử lý phản hồi và cập nhật UI.

- Không phải là tính năng quá đơn giản (nên không thể là 1–3 SP).

- Không quá phức tạp hoặc nhiều luồng xử lý (nên chưa đến mức 8 SP).

Vì vậy nên 5 SP là phù hợp cho mức độ phức tạp trung bình.

2. Thực hiện Planning Poker

Giả lập nhóm gồm 3 thành viên để thực hiện Planning Poker cho 3 User Stories:

| Người chơi | “Tạo công việc mới” | “Xem danh sách công việc” | “Chỉnh sửa công việc” |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 5 | 3 | 5 |
| Dev B | 8 | 5 | 8 |
| Dev C | 5 | 5 | 5 |

Phân tích sự khác biệt

- User Story “Tạo công việc mới”

  - Dev B chọn 8 vì nghĩ validation và xử lý lỗi phức tạp.

  - Dev A & C chọn 5 vì cho rằng luồng cơ bản, ít rủi ro.
 → Thảo luận: đội xác định validation không quá phức tạp → thống nhất 5 SP.

- User Story “Xem danh sách công việc”

  - Dev A chọn 3 vì chỉ hiển thị danh sách đơn giản.

  - Dev B & C chọn 5 vì có phân trang / lọc đơn giản.
 → Thảo luận: chức năng có thêm thao tác backend → thống nhất 5 SP.

- User Story “Chỉnh sửa công việc”

  - Dev B chọn 8 vì bao gồm cập nhật UI, backend và xử lý trạng thái.

  - Dev A chọn 5 vì nghĩ tương tự tạo mới.
 → Thảo luận: chỉnh sửa có thêm logic so sánh dữ liệu và trạng thái → thống nhất 8 SP.

Kết quả ước lượng Planning Poker cuối cùng

| User Story | Final Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 SP |
| Xem danh sách công việc | 5 SP |
| Chỉnh sửa công việc | 8 SP |

3. Lập kế hoạch Sprint (dựa vào Velocity)

Giả sử Velocity của nhóm = 10 SP / Sprint

Chọn User Stories cho Sprint tiếp theo

| User Story | Điểm |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 SP |
| Xem danh sách công việc | 5 SP |

Tổng = 10 SP, đúng bằng Velocity của đội  khả thi để hoàn thành trong Sprint.

Giải thích lựa chọn

- Cả hai User Stories này đều thuộc tính năng cốt lõi của ứng dụng.

- Đội không chọn “Chỉnh sửa công việc” (8 SP) vì sẽ vượt quá Velocity (8 + 5 = 13 > 10).

- Sprint tập trung hoàn thành các phần nền tảng trước, đảm bảo giá trị tăng trưởng.