Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Ứng dụng mua sắm trực tuyến

|  | Thời gian | Thành phần | Nội dung | Cách tổ chức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 2–4 giờ | -Product Owner -Development Team -Scrum Master | -Xem lại Product Backlog và chọn các User Stories ưu tiên (ví dụ: đăng ký tài khoản, giỏ hàng, thanh toán). -Xác định Sprint Goal: “Hoàn thiện chức năng giỏ hàng và thanh toán cơ bản”. -Lập Sprint Backlog: liệt kê các task cụ thể (UI giỏ hàng, AP |  |
| Daily Scrum | 15 phút mỗi ngày | -Development Team -Scrum Master | Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi: - Hôm qua tôi đã làm gì? - Hôm nay tôi sẽ làm gì? - Có trở ngại nào không? | Ghi nhanh tiến độ vào sheet |
| Sprint Review | 1–2 giờ | -Product Owner -Development Team -Scrum Master | -Demo sản phẩm: trình bày chức năng giỏ hàng và thanh toán. -Lấy phản hồi từ Product Owner/khách hàng. - Cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi. | Chuẩn bị slide/demo, ghi nhận phản hồi vào sheet |
| Sprint Retrospective | 1–1.5 giờ | -Scrum Master | Thảo luận: Điều gì đã làm tốt? Điều gì cần cải thiện? Hành động cho Sprint sau. | Ghi nhận ý kiến vào bảng |

Bài 6

Ứng dụng mua sắm trực tuyến

*User Stories:

1. Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm mình cần.

2. Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng lọc sản phẩm theo giá, thương hiệu, danh mục, để tôi có thể dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp.

3. Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để tôi có thể mua nhiều sản phẩm cùng lúc.

4. Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng thanh toán bằng nhiều phương thức (thẻ, COD, ví điện tử), để tôi có thể chọn cách thanh toán thuận tiện nhất.

5.  Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng theo dõi đơn hàng, để tôi có thể biết trạng thái giao hàng của mình.

6.  Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng đăng ký/đăng nhập tài khoản, để tôi có thể lưu thông tin cá nhân và lịch sử mua hàng.

7.  Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng đánh giá và bình luận sản phẩm, để tôi có thể chia sẻ trải nghiệm và tham khảo ý kiến từ người khác.

8.  Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng nhận thông báo khuyến mãi, để tôi có thể mua hàng với giá ưu đãi.

* Product Backlog:

| Độ ưu tiên | User Stories | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm sản phẩm theo tên, giá, danh mục |
| 2 | Lọc sản phẩm | Lọc sản phẩm theo giá, thương hiệu, danh mục |
| 3 | Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản | Quản lý tài khoản khách hàng |
| 4 | Đơn hàng | Thêm/xóa sản phẩm, tính tổng giá |
| 5 | Thanh toán bằng nhiều phương thức | Thẻ, COD, ví điện tử |
| 6 | Theo dõi đơn hàng | Hiển thị trạng thái giao hàng |
| 7 | Đánh giá và bình luận sản phẩm | Viết bình luận, chấm sao |
| 8 | Nhận thông báo khuyến mãi | Gửi thông báo qua email, SMS |

Bài 7

Ứng dụng đặt vé xem phim

*User Stories

1. Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích.

2. Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết phim (nội dung, diễn viên, trailer), để tôi có thể quyết định có xem phim hay không.

3. Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu phim theo rạp và thời gian, để tôi có thể chọn suất chiếu phù hợp.

4. Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi trong rạp, để tôi có thể có trải nghiệm xem phim thoải mái.

5. Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm vé vào giỏ hàng và đặt vé, để tôi có thể mua nhiều vé cùng lúc.

6. Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (thẻ, ví điện tử, COD), để tôi có thể chọn cách thanh toán thuận tiện nhất.

7. Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc khuyến mãi, để tôi có thể không bỏ lỡ cơ hội xem phim.

8. Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé, để tôi có thể quản lý các vé đã mua.

* User Story Mapping:

|  | Hoạt động chính | User Stories liên quan |
| --- | --- | --- |
| Khám phá phim | Tìm kiếm phim, xem chi tiết | US1, US2 |
| CHọn suất chiếu | Xem lịch chiếu, chọn ghế | US3, US4 |
| Đặt vé | Thêm vé vào giỏ, xác nhận đặt vé | US5 |
| Thanh toán | Chọn phương thức thanh toán, hoàn tất giao dịch | US6 |
| Theo dõi và thông báo | Nhận thông báo, xem lịch sử đặt vé | US7, US8 |

* Product Backlog

| Độ ưu tiên | User Stories | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim (US1) | Cho phép tìm kiếm theo tên/thể loại |
| 2 | Xem chi tiết phim (US2) | Hiển thị nội dung, diễn viên, trailer |
| 3 | Xem lịch chiếu (US3) | Lịch chiếu theo rạp/thời gian |
| 4 | Chọn ghế (US4) | Chọn ghế ngồi trực quan |
| 5 | Đặt vé (US5) | Thêm vé vào giỏ, xác nhận |
| 6 | Thanh toán (US6) | Đa dạng phương thức thanh toán |
| 7 | Nhận thông báo (US7) | Gửi thông báo Email |
| 8 | Lịch sử đặt vé (US8) | Quản lý vé đã mua |

Bài 8

Báo cáo Daily Scrum – Đội DEV BackEnd

1. Thành viên tham gia

- Scrum Master: Nguyễn Thị Kim Lệ

- Thành viên DEV BackEnd: Doãn Ngọc Duy, Dương Đức Lộc, Phạm Nhật Tân, Đào Xuân Khánh

2. Nội dung cuộc họp

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Có trở ngại nào không? |
| --- | --- | --- | --- |
| Doãn Ngọc Duy | Hoàn thành phần giao diện tìm kiếm | Tích hợp giao diện với cơ sở dữ liệu | Không có trở ngại |
| Dương Đức Lộc | Hoàn thành bộ lọc tìm kiếm | Thử nghiệm tính năng tìm kiếm | Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định |
| Phạm Nhật Tân | Tích hợp API thanh toán | Kiểm thử chức năng thanh toán | Vấn đề kết nối API thanh toán |
| Đào Xuân Khánh | Xây dựng chức năng quản lý người dùng | Viết unit test cho module đăng nhập | Gặp lỗi xác thực token khi đăng nhập |

3. Các vấn đề phát sinh & giải pháp

| Vấn đề | Mô tả | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Truy vấn dữ liệu chậm | Tốc độ truy vấn không ổn định khi test | Tối ưu câu truy vấn SQL, phối hợp với nhóm Backend để cải thiện hiệu suất |
| Kết nối API thanh toán lỗi | API không phản hồi ổn định | Làm việc với bộ phận API để kiểm tra log, xác định nguyên nhân và khắc phục |
| Lỗi xác thực token | Token không hợp lệ khi đăng nhập | Kiểm tra lại cơ chế tạo token, phối hợp với nhóm bảo mật để sửa |

4. Điều chỉnh tiến độ & kế hoạch

- Scrum Master ghi nhận các trở ngại và phân công giải quyết ngay trong ngày.

- Dương Đức Lộc sẽ phối hợp với nhóm Backend để tối ưu truy vấn.

- Phạm Nhật Tân sẽ liên hệ bộ phận API để xử lý vấn đề kết nối.

- Nếu các vấn đề chưa được giải quyết triệt để, sẽ đưa vào thảo luận trong Sprint Retrospective.

- Sprint Goal vẫn giữ nguyên, tiến độ được đảm bảo sau khi xử lý các trở ngại.

5. Kết luận

- Cuộc họp Daily Scrum diễn ra trong 15 phút.

- Các thành viên đã cập nhật tiến độ và nêu rõ trở ngại.

- Scrum Master đã đưa ra giải pháp và điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo Sprint không bị gián đoạn.

Bài 9

Mô phỏng cuộc họp Sprint Retrospective

1. Những điều làm tốt trong Sprint vừa qua

- Hoàn thành toàn bộ các User Stories đúng thời hạn.

- Chất lượng sản phẩm ổn định, ít bug nghiêm trọng.

- Các thành viên hỗ trợ nhau khi gặp vấn đề kỹ thuật.

- Tinh thần làm việc nhóm tích cực, chủ động chia sẻ kiến thức.

2. Những điều cần cải thiện và nguyên nhân gốc rễ

- Giao tiếp chưa hiệu quả: Một số thông tin quan trọng chưa được chia sẻ kịp thời.

- Phối hợp chưa nhịp nhàng: Có sự chồng chéo trong việc phân công nhiệm vụ.

- Nguyên nhân gốc rễ:

  - Thiếu công cụ quản lý giao tiếp (chỉ dùng email, chưa có kênh trao đổi nhanh).

  - Chưa có quy trình rõ ràng để cập nhật tiến độ hằng ngày.

  - Scrum Master chưa theo dõi sát việc phân công nhiệm vụ.

3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Áp dụng công cụ quản lý giao tiếp (Slack, Microsoft Teams) để đảm bảo thông tin được chia sẻ nhanh chóng.

- Thiết lập bảng Kanban để cập nhật tiến độ hằng ngày.

- Tổ chức thêm các buổi trao đổi ngắn (sync meeting) giữa các thành viên để tránh chồng chéo công việc.

- Scrum Master theo dõi sát hơn việc phân công nhiệm vụ để đảm bảo rõ ràng.

- Khuyến khích các thành viên phản hồi ngay khi gặp trở ngại để nhóm cùng giải quyết.

4. Kết luận

Cuộc họp Sprint Retrospective đã giúp nhóm nhìn lại quy trình làm việc, nhận diện vấn đề và đưa ra giải pháp cải tiến cho Sprint tiếp theo. Nhóm cam kết áp dụng các cải tiến để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

Bài 10